**Bilerako Akta**

**Kodea: B24**

**Lekua: BlackBoard Collaborate**

**Deialdi data:** **2021-08-13**

**Deialdi ordua: 12:00-13:00**

**Bertaratuak/Ordua:**

|  |  |
| --- | --- |
| **IZENA** | **ORDUA** |
| **Julen Etxaniz Aragoneses** | **12:00** |
| **Juan Manuel Pikatza Atxa** | **12:00** |

**Gai-zerrenda:**

1. Aurreko bileratik egindakoa
2. Defentsa eskaera
3. Proiektuaren datuak GAURen
4. Egiteko falta dena
5. Hurrengo bilerak

**Gai bakoitzari buruz hitz egindakoaren sintesia:**

1. Aurreko bilerako antzera, ez daude gauza asko komentatzeko. Memoria, eranskinak eta webgunea errepasatu ditut, gutxi gorabehera egiteko zer falta den jakiteko. Drupal webgunea konpontzen saiatu naiz baina oraingoz ez dut lortu. Konpontzen hasi nintzenean aurretik baina okerrago zegoen, ezer aldatu gabe. Gai (*theme*) esperimentalen ordez kanpotik besteren bat instalatuko dut konpontzen saiatzeko.
2. Defentsa eskaera GAURen eginda eta berrikusita, 2021/09/13 eta 2021/09/17 egunen artean izango da. Lanaren entrega 2021/09/05 egunerako egin behar da. Entrega egindakoan egun eta ordu zehatz bat esleituko da.
3. GAURen proiektuaren izenburua eta datak aldatu dira. Egin beharreko lanak, helburuak eta laneko materiala ez datoz guztiz bat egindako lanarekin. Hor azaltzen diren gauza batzuk ez dira egin eta egin diren batzuk ez dira agertzen. Juanmari ez dio uzten aldatzen. Informazio hori beste inon agertuko ez denez ez axola, proposamena besterik ez da.
4. Memoria eta eranskinak errepasatu eta osatu. Memoria orain bidaliko diot Juanmari berak eginda dagoena errepasatzeko. Berak egin beharreko zuzenketekin bidaliko dit. Bukatutakoan Juanmari abisatu berak berriro errepasatzeko. Posterrarekin ere hastea komeni da. Inplementazioarekin jarraitu, gutxienez egindakoa konpondu. Ahal bada zerbait gehiago inplementatu eta gainerakoa etorkizunerako hobekuntza moduan jarri.
5. Hurrengo bilera hurrengo astean egingo dugu, korreoz adostuko dugu eguna eta ordua.

**Hartutako erabakiak:**

* Memoriarekin, eranskinekin eta inplementazioarekin jarraitu.