**Bilerako Akta**

**Kodea: B26**

**Lekua: BlackBoard Collaborate**

**Deialdi data:** **2021-08-27**

**Deialdi ordua: 10:00-11:30**

**Bertaratuak/Ordua:**

|  |  |
| --- | --- |
| **IZENA** | **ORDUA** |
| **Julen Etxaniz Aragoneses** | **10:00** |
| **Juan Manuel Pikatza Atxa** | **10:00** |

**Gai-zerrenda:**

1. Aurreko bileratik egindakoa
2. Drupal webgunea
3. Memoria
4. Egin beharrekoa
5. Hurrengo bilerak

**Gai bakoitzari buruz hitz egindakoaren sintesia:**

1. Memorian erabakitako aldaketak egin ditut. Hala ere, ez dut pentsatutako guztia egin egun batzuetan ondoezik egon naizelako. Adibidez, 11. Atalean ez dut ia aldaketarik egin. Drupal webgunea konpontzea lortu dut, azkenean beste soluzio batekin. Bertsioa eguneratu dut eta cachea borratu. Gainera, bertsio berriarengatik hobekuntza batzuk egin dira itxuran. Arazoa konpontzeaz gain, menua berrantolatu dut. Horrez gain, artefaktuen txantiloiak gehitu ditut.
2. Drupal webgunea erakutsi eta aldaketak komentatu. Juanmarentzako erabiltzaile administrari bat sortu.
3. Memoriaren eranskinetan webguneko menuaren irudia jarri. 11. Atala osatu eta Juanmari bidali. Arriskuen analisia bezeroarena eta nirea banatu. 12, 13 eta 14 ataletan bezeroari begira zerbait idatzi. Webgunean ProMeta aurreko proiektuetatik beste eranskinetara mugitu inplementazioa karpetan.
4. Memoria eta eranskinak errepasatu eta osatu. Bukatutakoan Juanmari abisatu berak berriro errepasatzeko. Posterra egin. Inplementazioarekin jarraitu, gutxienez egindakoa konpondu. Drupal webgunean proiektu baten informazioa gehitzea falta da, hau da, ProMeta proiektuko kideak eta artefaktua.
5. Hurrengo bilera 3an egingo dugu, hurrengo asteko ostiralean 10etan. 10ean ere beste bilera bat egingo dugu aurkezpena prestatzeko.

**Hartutako erabakiak:**

* Memoriarekin, eranskinekin eta inplementazioarekin jarraitu.