**Bilerako Akta**

**Kodea: B27**

**Lekua: Webex**

**Deialdi data:** **2021-08-27**

**Deialdi ordua: 11:30-14:00**

**Bertaratuak/Ordua:**

|  |  |
| --- | --- |
| **IZENA** | **ORDUA** |
| **Julen Etxaniz Aragoneses** | **11:30** |
| **Juan Manuel Pikatza Atxa** | **11:30** |

**Gai-zerrenda:**

1. Aurreko bileratik egindakoa
2. Memoria
3. Memoria arriskuen analisia
4. Memoria denbora planifikazioa
5. Posterra
6. Eranskinak
7. Aurkezpena
8. Bideoa
9. Hurrengo bilera

**Gai bakoitzari buruz hitz egindakoaren sintesia:**

1. Memorian hobekuntza asko egin ditugu. Juanmak errebisioak bidali dizkit eta ni aldaketak egiten joan naiz.
2. Memoria ia bukatuta dago, atal batzuk errepasatu eta txukuntzea bakarrik falta da. Geratzen diren zalantzak komentatu ditugu. Probari buruz zerbait jarri memorian eta eranskinetan, proba kasuak eranskina. Proba azpisistema bakoitzean edo sistemarako orokorrean jar daiteke, bietako bat erabaki. Bibliografian erreferentzia gehiago gehitu eta zenbakiak jarri testuan. Definiziotan dauden oinak kendu. 10. Atalari errepaso txiki bat eman. Erabilpen kasuen diagramak horizontalean jartzeko banatu. Listatan parrafo espazioa gehitu daiteke tick-a kenduz, eskuz espazioa gehitu ordez. Etorkizuneko hobekuntzak osatu. 12, 13, 14 eta 15 atalak bezeroari begira dira.
3. Arriskuen analisian lehenengo 5ak mantendu. Hauek aurretik gehitu:
   1. Metodologiak asko dira, denak ezarri nahi ditugu? Lan gehiegi eta ezarpena ez bukatzeko arriskua.
   2. Metodologia bat aukeratu, ahaltsuena, RUP adibidez. Lan handia eta azpiegitura teknologiko konplexua. Metodologia sinpleagoa behar bada konplexuegia.
   3. CMMIrantz joko dugu zuzen? Erabakia zuzendaritzak hartua badu arrisku gutxi, bestela izugarrizko arriskua.
4. Eraikuntza eta Trantsizio faseek iterazio asko behar dituztela jarri.
5. Posterra bukatu behar da iganderako. PowerPoint erabiliz egin daiteke posterra. Izenburua, egilea, helburuak, baliabideak (tresnak, metodologiak, arauak), sistemaren irudia.
6. Hurrengo astean webgunean falta diren eranskinak osatuko ditut. Eranskin batzuk ez dira beteko eta beraz kendu egingo ditut.
7. Hurrengo astean aurkezpena prestatuko dut.
8. Aurkezpenean bideo bat jartzea komeni da demo moduan.
9. Hurrengo asteko ostiralean azkenengo bilera egingo dugu aurkezpenari buruz hitz egiteko.

**Hartutako erabakiak:**

* Memoria eta posterra osatu iganderako. Hurrengo astean, eranskinak, aurkezpena eta bideoa osatu.