Iterazio Plana 2

# 1. Mugarri garrantzitsuak

|  |  |
| --- | --- |
| **Mugarria** | **Data** |
| Iterazio hasiera | 2021/02/15 |
| Iterazio amaiera | 2021/03/15 |

# 2. Goi-mailako helburuak

* Iterazio Plana.
* OpenUp Hasiera faseko artefaktuak.
* ProMeta proiektuak sortuko duen produktuak jarraituko duen garapen prozesuaren OpenUp eredua definitu.
* Metaereduan oinarritutako eredu editore grafiko eta testu editorearen prototipoa.
* Editore grafiko eta testu editorearen arteko sinkronizazioa. Eredu bera bi modutan editatzeko aukera.
* Drupal webguneak erabiliko duen datu-basea sortu eredutik.

# 3. Lan ataza esleipenak

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izena** | **Lehentasuna** | **Tamaina** | **Iterazioak** | **Estimatutako orduak** | **Benetako orduak** |
| Dokumentazioa - Webgunea | 1 | 3 | I1-I7 | 20 |  |
| Dokumentazioa - Posterra | 2 | 2 | I5 | 5 |  |
| Dokumentazioa - Aurkezpena | 3 | 3 | I5 | 20 |  |
| Dokumentazioa - Memoria | 3 | 5 | I1-I7 | 100 |  |
| Memoriaren Eranskinak - OpenUP | 1 | 3 | I1-I7 | 10 |  |
| Memoriaren Eranskinak - CCII-2016N-02 | 1 | 3 | I1-I7 | 10 |  |
| Memoriaren Eranskinak - Sistemaren Espezifikazioa | 1 | 2 | I1-I3 | 20 |  |
| Barne Kudeaketa - Plangintza | 3 | 2 | I1 | 20 |  |
| Barne Kudeaketa - Jarraipen eta Kontrola | 1 | 3 | I1-I7 | 30 |  |
| ModelEditor - OpenUP Eredua | 1 | 5 | I1-I2 | 20 |  |
| ModelEditor - Editore Grafikoa | 1 | 5 | I1-I2 | 25 |  |
| ModelEditor - Testu Editorea | 1 | 5 | I1-I2 | 30 |  |
| IOSystem - Datu Basea | 1 | 3 | I3-I7 | 40 |  |
| IOSystem - Web Interfazea | 1 | 5 | I3-I7 | 35 |  |
| IOSystem - Web Kodea | 1 | 5 | I3-I7 | 30 |  |

# 4. Arazoak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arazoa** | **Egoera** | **Oharrak** |
| Xtext-ekin arazoak | Irekita | Arazo pila bat ari naiz edukitzen xtext-kin eta horrek denbora asko galtzea eragin du. Bat-batean erroreak agertzen dira eta oso zaila da konpontzea. Batzuetan kodea berriz sortzea nahikoa da. Bestetan sortutako kodea ezabatu eta berriz sortu behar da. Horrek funtzionatzen ez badu, metadata ezabatu eta proiektuak berriz inportatu. Kodea sortzen denbora asko behar duenez, prozesu hau asko luza daiteke. |
| OpenUp ereduarekin arazoak | Irekita | EPF Composer-etik exportatutako ereduak ez du zuzenean balio editore grafikoarentzako. Hainbat transformazio egin behar dira erroreak konpontzeko. |
| Editoreen arteko sinkrinizazio arazoak | Irekita | Editore grafikoan erreferentziak ondo dauden arren, testu editorera pasatzean errorea ematen dute. |

# 5. Ebaluazio irizpideak

* Iterazio honetako planifikatutako goi-mailako helburu gehienak betetzea.
* Iterazio honetako planifikatutako lan-ataza gehienak gauzatzea.
* Iterazio honetako arazaoak identifikatu eta konpontzea edo mitigatzea.

# 6. Ebaluazioa

|  |  |
| --- | --- |
| **Ebaluazio helburua** | I2 |
| **Ebaluazio data** | 2021/03/04 |
| **Partaideak** | JE |
| **Proiektuaren egoera** | Berdea |

* **Helburuekiko ebaluazioa**

Iterazio honetako planifikatutako goi-mailako helburu gehienak bete dira.

* **Planifikatutako eta burututako lan atazak**

Iterazio honetako planifikatutako lan-ataza gehienak bete dira.

* **Ebaluazio irizpideen araberako ebaluazioa**

Goi-mailako helburu, lan ataza eta arazo gehienak behar bezala gauzatu dira.

* **Beste kezkak eta desbiderapenak**

Arazoengatik gertatutako denbora galtzeak eragin ditzakeen atzerapenak.